DOCUMENTACIÓN SPRINT 1

GRUPO: 23

EQUIPO: 3

INTEGRANTES:

| ROL | NOMBRE DEL TRIPULANTE | E-MAIL |
| --- | --- | --- |
| Líder del proyecto | Javier Ricardo Pinto Moreno | jpintom19@gmail.com |
| Gestor BD | Juan Camilo Posada Florez | jcamilop@utp.edu.co |
| Desarrollador Backend | Juan Felipe Arteaga | juanf.arteaga.v@gmail.com |
| Desarrollador Frontend | Cristian Camilo Betancourt | cristian.camilo.betancourt.rin@gmail.com |
| Tester | Juan Camilo Gomez Hidalgo | camilo.grunge@gmail.com |

- Descripción del proyecto

Generar un espacio virtual para aprovechar los objetos y herramientas subutilizadas en casa y sacarles un beneficio económicos. Fuente: Anexo 1 Banco de retos Hackathon Ruta 2 UTP.

Nombre de la aplicación web. pulgApp.

- Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo.

https://github.com/JaviPinto/Proyecto_Grupo_3-.git

- Gestión de configuración.

Para la construcción de la aplicación web usaremos los siguientes programas y extensiones:

Backend: Java y framework Spring.

Gestor de base de datos: mariaDB.

Gestión del proyecto. Trello.

Control de cambios y ambiente de trabajo: GitHub y GitHub Desktop.

Frontend: HTML, CSS y JavaScript.

Editor de código: Visual Studio Code.

Extensiones del editor de código: Bracket pair colorizer, ESLint, HTML Snippets, Intellisense for CSS class names in HTML, JavaScript (ES6) code snippets, Material Icon Theme, Path intellisense, Prettier, Live Server.

Diseño del front: Figma.

- Historias de usuario desarrolladas en el Sprint 1.

| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID de referencia: | 1 |  | Nombre: | Vender artículo |  |
| Usuario: | Vendedor |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | ALTA |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo vendedor puedo vender un artículo que no necesito para obtener un beneficio económico. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado que quiero vender un artículo cuando no lo necesite Entonces ofreceré el artículo en venta |  |  |  |  |  |
| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| ID de referencia: | 2 |  | Nombre: | Canjear artículo |  |
| Usuario: | Canjeador |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo canjeador puedo canjear un artículo que no necesito para obtener un artículo que necesito a cambio . |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado que quiero canjear un artículo cuando no lo necesite y necesite otro a cambio entonces ofreceré el artículo en canje |  |  |  |  |  |
| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| ID de referencia: | 3 |  | Nombre: | Comprar artículo |  |
| Usuario: | Comprador |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo comprador puedo buscar un artículo que necesito para comprarlo a un precio razonable. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado que quiero comprar un artículo cuando no lo necesite entonces buscaré el artículo en venta |  |  |  |  |  |
| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| ID de referencia: | 4 |  | Nombre: | Conseguir artículo gratis |  |
| Usuario: | Benefactor |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo benefactor puedo buscar un artículo que necesito para conseguirlo gratis. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado que quiero conseguir un artículo regalado cuando no lo necesite entonces buscaré el artículo |  |  |  |  |  |
| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| ID de referencia: | 5 |  | Nombre: | Registro |  |
| Usuario: | Usuario no registrado |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo usuario no registrado puedo registrarme en la aplicación web para tener acceso a una cuenta. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado quiero registrarme en la aplicación web cuando ingrese por primera a la página web entonces se solicitará el registro |  |  |  |  |  |
| HISTORIAS DE USUARIO |  |  |  |  |  |
| ID de referencia: | 6 |  | Nombre: | Log in |  |
| Usuario: | Usuario registrado |  |  |  |  |
| Modifica la historia: | N/A |  | Sprint: | 1/4 |  |
| Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4 |  |
| Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: |  |  |
| Descripción: Cómo usuario registrado puedo acceder a mi perfil de usuario para hacer uso del mercado. |  |  |  |  |  |
| Observaciones: Criterios de aceptación: Dado quiero registrarme en la aplicación web cuando ingrese por primera a la página web entonces se solicitará el registro |  |  |  |  |  |

Las historias de usuario también pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

https://trello.com/invite/grupo233misiontic/22bd12de08139481aefcf22cd5808610

- Presentación MVC (Interfaces gráficas de usuario y Navegación entre interfaces)

  - Mockups

Los mockups de la aplicación web fueron elaborados en figma y pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.figma.com/file/3TSLyyamGynUJaWmVuUU2r/Interfaz-MVC?node-id=0%3A1

INTERFAZ PRINCIPAL

INTERFAZ COMPRA

INTERFAZ VENTA

INTERFAZ CAMBIA

INTERFAZ BUSCAR

INTERFAZ LOG

  - Página web (HTML y CSS)

El código puede ser consultado en el siguiente enlace: https://github.com/JaviPinto/Proyecto_Grupo_3-.git

  - Bases de datos (Modelo entidad relación)

| USUARIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 CEDULA_usuario (PK). |  | canasta (accion comprar,regalar,vender) | 1 N | PRODUCTOS |
| NOMBRE_usuario |  | CEDULA_usuario (FK) |  | TIPOPRODUCTO_canasta (PK) |
| APELLIDO_usuario | 1 | TIPOPRODUCTO_venta (FK) |  | DESCRIPCION_canasta |
| CIUDAD_usuario |  | FECHA_canasta |  | IMAGEN_canasta |
| CORREO_usuario |  |  |  | PRECIO_canasta |
| TELEFONO_usuario |  |  |  | CIUDAD_usuario |
| FNACIMIENTO_usuario |  |  |  | TELEFONO_usuario |
| CONTRASEÑA_usuario |  |  |  |  |

- Informe de retrospectiva (primeras semanas)

Entregables:

- Interfaces gráficas de usuario y navegación entre interfaces (HTML y CSS).

- Modelo de la base de datos.

Plan de acciones de mejora.

- Fortalecer el conocimiento sobre el backend.

- Programar las reuniones por google calendar u otra herramienta disponible.

- Fortalecer la revisión en equipo de los entregables entregados por cada integrante del equipo.

Nuevas best practices.

- Distribución del trabajo entre el equipo.

- Participación activa y actitud de cada uno de los integrantes.

- Organización y planeación del trabajo en Trello.

- Aprovechar las fortalezas de los integrantes del equipo expertos en los temas a desarrollar.

- Manejo de versiones en github.

Acuerdo de equipo actualizados.

- Ratificamos los roles dentro del equipo.

- Confirmamos los horarios de las reuniones de seguimiento y de trabajo grupal.

- Confirmamos el continuar con las buenas prácticas identificadas.

Impedimentos a escalar.

- Posiblemente solicitar tutoría según el avance del Spring 2.

- Consultar al profesor retroalimentación sobre los entregables del sprint 1.

7. Historias de usuario a desarrollar en el sprint 2.

Pendiente